|  | Gdańsk, 27.11.2014 |
| --- | --- |

Modernizacja gdańskich chodników 2014 – zaawansowanie

(stan na 27 listopada)

| L.p. | Ulica/lokalizacja | Prognozowany zakres robót do wykonania do remontu/ budowy (mb) | Rzeczywiste wykonanie |  | Dzielnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chodnika |  |  | Wykonanie (stopień zaawansowania robót w %) | administracyjna |
|  |  |  |  |  | Gdańska |
| 1 | Smęgorzyńska | - budowa nowego chodnika -1310 | wybudowano nowy chodnik o długości 1305 mb | 100 | Kokoszki |
| 2 | Otomińska- (odcinek od Mamuszki do Goplańskiej) | - remont istniejącego chodnika wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 350 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości - 410 mb - wyremontowano nawierzchnię bitumiczną jezdni na długości 340 mb. | 100 | Kokoszki |
| 3 | Barniewicka | - budowa nowego chodnika na długości 1100 mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni |  | 100 | Osowa |
|  | (odcinek od Pegaza do Nowy Świat) |  |  |  |  |
| 4 | Jutrzenki | - budowa nowego chodnika -170mb |  | 0-przeniesione na 2015 | Osowa |
| 5 | Leszczynowa | - budowa nowego chodnika wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 450mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 450 mb - wyremontowano nawierzchnię bitumiczną jezdni na długości 450 mb | 100 | Jasień |
| 6 | Bora-Komorowskiego | - remont istniejącego chodnika – 200 mb |  | 100 | Przymorze Małe |
|  | (dojście do kościoła) |  |  |  |  |
| 7 | Starogardzka | - budowa nowego chodnika 1180 mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 950 mb (ograniczono zakres rzeczowy robót z uwagi na zamierzenie inwestora prywatnego, który został zobowiązany do realizacji brakującego fragmentu chodnika w myśl podpisanej umowy – art. 16 Ustawy o drogach publicznych) | 100 | Chełm- Gdańsk Południe |
|  | (odcinek od Niepołomickiej do Domu Pomocy Społecznej) |  |  |  |  |
| 8 | Niepołomicka | - budowa nowego chodnika wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 1300 mb |  | 100 | Chełm- Gdańsk Południe |
|  | (odcinek od Starogardzkiej do Ametystowej) |  |  |  |  |
| 9 | Podleckiego | - budowa nowego chodnika 250 mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 250 mb. | 100 | Chełm- Gdańsk Południe |
| 10 | Wały Jagiellońskie | - budowa nowego chodnika 70 mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 110 mb. | 100 | Śródmieście |
|  | (dojście od |  |  |  |  |
|  | Huciska do przystanku tramwajowego) |  |  |  |  |
| 11 | Pohulanka | - remont istniejącego chodnika – 160 mb wraz z utwardzeniem miejsc postojowych |  | 100 | Śródmieście |
|  | (odcinek od Kartuskiej do kościoła) |  |  |  |  |
| 12 | Sierpowa | - budowa nowego chodnika 265 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni | -wybudowano nowy chodnik o długości 274 mb. -utwardzono nawierzchnię gruntową jezdni płytami YOMB na długości 274 mb | 100 | Olszynka |
| 13 | Powstańców Warszawskich | -remont istniejącego chodnika 1020 mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 1070 mb - wyremontowano nawierzchnię bitumiczną jezdni na długości 960 mb | 100 | Siedlce |
| 14 | Nowatorów | - budowa nowego chodnika 260mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni | - wybudowano nowy chodnik o długości 343 mb - wyremontowano nawierzchnię bitumiczną jezdni na długości 290 mb | 100 | Kokoszki |
|  | (odcinek od Metalowców do Kartuskiej) |  |  |  |  |
| 15 | Radarowa | - budowa nowego chodnika 1310 mb | -wybudowano ciąg pieszo jezdny z płyt YOMB o długości 510 mb, -wybudowano nowy chodnik o długości 870 mb | 100 | Matarnia |
| 16 | Telewizyjna | - budowa nowego chodnika 90mb | - wybudowano nowy chodnik o długości – 85 mb | 100 | Matarnia |
| 17 | Bysewska | - budowa nowego chodnika 520mb |  | 0 Realizacja przeniesiona na 2015 | Kokoszki |
| 18 | Orłowskiego | - remont istniejącego chodnika 145 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 265 mb | 100 | VII Dwór |
| 19 | Cystersów- Kanapariusza | - remont istniejącego chodnika 770 mb |  | 100 | Oliwa |
| 20 | Jabłoniowa |  | - wybudowano nowy chodnik o długości 640mb | 100 | Chełm- Gdańsk Południe |
|  |  | budowa nowego chodnika 480 mb |  |  |  |
| 21 | Żuławska | - remont istniejącego chodnika 160 mb |  | 0 Realizacja przeniesiona na 2015 | Orunia -Św. Wojciech-Lipce |
|  | (odcinek od |  |  |  |  |
|  | Przyjemnej do |  |  |  |  |
|  | Grabowej) |  |  |  |  |
| 22 | M. Skłodowskiej-Curie | - remont istniejącego chodnika 220 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 220 mb | 100 | Aniołki |
| 23 | Ziemowita | - budowa nowego chodnika 200mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni | - wybudowano nowy chodnik o długości 195 mb - utwardzono nawierzchnię gruntową jezdni płytami YOMB na długości 220 mb | 100 | Przymorze Małe |
| 24 | Opacka | - remont istniejącego chodnika 300 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 207 mb | 100 | Oliwa |
| 25 | Gostyńska | - budowa nowego chodnika 1100mb |  | 100 | Kokoszki |
| 26 | Kartuska | -budowa nowego chodnika – 150mb | - przebudowano istniejący chodnika o długości 120 mb - wybudowano nowy chodnik o długości 68 mb | 100 | Kokoszki |
|  | (odcinek od nr 445 do przystanku autobusowego – kier. Nowatorów) |  |  |  |  |
| 27 | Norblina | - remont istniejącego chodnika 200 mb | -wykonano remont istniejącego chodnik o długości 445mb (rozszerzono zakres robót o remont chodnika na Chełmońskiego) | 100 | VII Dwór |
| 28 | Żarnowiecka | - remont istniejącego chodnika 80 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni | - wybudowano nowy chodnik o długości 79 mb - utwardzono nawierzchnię gruntową jezdni płytami YOMB na długości 79 mb | 100 | Olszynka |
| 29 | Piastowska | - remont istniejącego chodnika 390 mb |  | 100 | Przymorze Wielkie |
|  | (odcinek od Mieszka I do Tysiąclecia) |  |  |  |  |
| 30 | Inżynierska | - budowa nowego chodnika 455mb | -wybudowano nowy chodnik o długości 390 mb - przebudowano istniejący chodnik o długości 90 mb | 100 | Kokoszki |
| 31 | Mjr. Słabego | - budowa nowego chodnika 170 mb |  | 100 | Matarnia |
| 32 | Kartuska | - budowa nowego chodnika 305 mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 20 mb oraz wykonano miejsca postojowe vis a vis przychodni zdrowia na powierzchni 150 m2 (ograniczono zakres rzeczowy robót z uwagi planowaną przez GIWK budowę kanału sanitarnego zlokalizowanego w śladzie projektowanego chodnika) | 100 | Jasień |
|  | (odcinek od Zwierzynieckiej w kier. Pólnicy ) | - remont istniejącego chodnika 75 mb |  |  |  |
| 33 | Poznańska | - remont istniejącego chodnika 210 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 209 mb. | 100 | Przymorze Male |
|  | (odcinek od Bora-Komorowskiego do Czerwony Dwór) |  |  |  |  |
| 34 | Majdera | - remont istniejącego chodnika 260 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 520 mb. (wyremontowano chodnik po dwóch stronach jezdni) | 100 | Przymorze Male |
|  | (odcinek od Beniowskiego do Zgody II ) |  |  |  |  |
| 35 | Zgody II | - remont istniejącego chodnika 170 mb | - wyremontowano istniejący chodnik o długości 170 mb. | 100 | Przymorze Małe |
| 36 | E. Plater | - remont istniejącego chodnika 170 mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 285 mb (wyremontowano chodnik po dwóch stronach jezdni) - wyremontowano nawierzchnię bitumiczną jezdni na długości 130 mb | 100 | Brzeźno |
|  | (odcinek od Chodkiewicza do Dworskiej ) |  |  |  |  |
| 37 | Hallera | - remont istniejącego chodnika 170 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 205 mb. - utwardzono nawierzchnię gruntową na miejscach postojowych na długości 80 mb | 100 | Brzeźno |
|  | (odcinek od Wczasy do Brzeżnieńskiej) |  |  |  |  |
| 38 | Warszawska | - budowa nowego chodnika – 750 mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 804 mb | 100 | Chełm- Gdańsk Południe |
|  | (odcinek od |  |  |  |  |
|  | Piotrkowskiej do |  |  |  |  |
|  | Wieżyckiej) |  |  |  |  |
| 39 | Warzywnicza | - remont istniejącego chodnika 70 mb | -wykonano remont istniejącego chodnika o długości 121 mb | 100 | Śródmieście |
|  | (odcinek od Świętojańskiej do Straganiarskiej) |  |  |  |  |
| 40 | Kowalska | remont istniejącego chodnika 80 mb wraz z rozbudową zatok postojowych | - wyremontowano istniejący chodnik o długości 80 mb - rozbudowano zatokę postojową na długości 72 mb | 100 | Śródmieście |
|  | (odcinek od Na Piaskach do Podwale Staromiejskie) |  |  |  |  |
| 41 | Brzechwy | - remont istniejącego chodnika 130 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 143 mb | 100 | Stogi-Przeróbka |
| 42 | Wschodnia | - budowa nowego chodnika 690 mb | - wybudowano nowy chodnik o długości 840 mb | 100 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce |
|  | (na odcinku od |  |  |  |  |
|  | Smętnej do końca zabudowy mieszkaniowej) |  |  |  |  |
| 43 | Hoża | - remont istniejącego chodnika 250 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 172 mb (ograniczono zakres rzeczowy z uwagi na konieczność skoordynowania robót z administratorem terenów przyległych do chodnika, brakujący zakres robót zostanie wykonany w 2015 r.) | 100 | Stogi-Przeróbka |
| 44 | Dunikowskiego | - remont istniejącego chodnika 250 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika na długości 125 mb (ograniczono zakres rzeczowy robót z uwagi na zamierzenie inwestora prywatnego który został zobowiązany do realizacji brakującego fragmentu w oparciu o art. 16 Ustawy o drogach publicznych) | 100 | Brzeźno |
|  | (odcinek wzdłuż budynku nr 10 |  |  |  |  |
| 45 | Seleny | - budowa nowego chodnika 320mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni |  | 100 | Osowa |
| 46 | Wróblewskiego | - remont istniejącego chodnika 170 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 150 mb | 100 | Wrzeszcz Górny |
| 47 | Własna Strzecha | - remont istniejącego chodnika 220 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika o długości 94 mb | 100 | Wrzeszcz Górny |
| 48 | Okrąg | - remont istniejącego chodnika 290 mb | - wykonano remont istniejącego chodnika na długości 300 mb | 100 | Młyńska |
| 49 | Broniewskiego 5 | -budowa nowego chodnika 105mb |  | 100 | Brzeźno |
| 50 | Rybacka 1 | -remont istniejącego chodnika 80mb | - wykonano remont istniejącego chodnika na długości 150 mb (zwiększono zakres rzeczowy o remont chodnika wzdłuż budynku Rybacka 1 od strony Subisława) | 100 | Żabianka |
| 51 | Gdańska | -remont istniejącego chodnika 250mb | - wykonano remont istniejącego chodnika na długości 250 mb | 100 | Brzeźno |
| 52 | Mściwoja II | -remont istniejącego chodnika 140mb | - wykonano remont istniejącego chodnika na długości 140 mb | 100 | Przymorze Małe |
| 53 | Piastowska | -remont istniejącego chodnika 260mb | - wykonano remont istniejącego chodnika na długości 440 mb W planach zamierzeń przewidziano remont chodnika dwustronnie na długości 260 mb ulicy(ograniczono zakres rzeczowy remontu chodnika do jednej strony ulicy z uwagi na planowaną przez GIWK wymianę sieci wodociągowej) | 100 | Przymorze Wielkie |
|  | (odcinek od Beniowskiego do Poznańskiej ) |  |  |  |  |
| 54 | Podgarbary | remont istniejącego chodnika 100 mb wraz z remontem nawierzchni jezdni |  | 100 | Śródmieście |
| 55 | Trakt Św. Wojciecha (skrzyzowanie Sandomierska - Podmiejska) | remont chodnika 300 mb chodnika łącznie z przebudową nawierzchni jezdni |  | 0 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce |
|  |  |  |  | Realizacja przeniesiona na 2015 |  |
| 56 | Beethovena (odc.Wyczółkowskiego-Schuberta) | remont chodnika 1510 mb |  | 100 | Suchanino |
| 57 | Armii Krajowej - parkuj i jedź (rejon ul. Łostowickiej) | budowa nowego chodnika - 50 mb łącznie z utwardzeniem nawierzchni gruntowej przystosowaniem do parkowania samochodów |  | 100 | Łostowice |